|  |
| --- |
|  |
| (наименование утверждающей организации) |
| **УТВЕРЖДЕНО** |  |
| Всего в сумме | **14.153** | тыс.руб. |
|  | (с учетом продолжительности строительства) |  |
| в том числе: |  |  |
| на дату начала разработки сметной документации | **13.896** | тыс.руб. |
| на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) | **14.024** | тыс.руб. |
| Возвратные суммы | **0.016** | тыс.руб. |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |
| (ссылка на документ об утверждении) |

**Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта  | **Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно** |
| Код объекта  |  |  |
| Дата начала разработки сметной документации на  | **1 ИЮЛЯ 2016** |  |
| Дата начала строительства  | **АВГУСТ 2016** |  |
| Продолжительность строительства  | **1** |  |

|  Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ, средств | Стоимость, тыс. руб. | Общая стоимость,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочие средства |
| в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Транспорт | Трудоемкость, чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |
|  Объектная смета № 1 | Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно  |  2.129 |  0.153 |  5.271 |  1.207  |   |   |  10.226  |
|  0.036 |  0.331 |  1.135 |   |  |  515 |
|  Cмета № 1 |  Общестроительные работы  | 1.191  | 0.015  | 1.768  | 0.681  |   |   | 4.57  |
| 0.003  | 0.157  | 0.758  |   |  | 291  |
|  Cмета № 2 |  Система пожарной сигнализации  | 0.06  | 0.001  | 0.075  | 0.023  |   |   | 0.183  |
|   | 0.003  | 0.021  |   |  | 14  |
|  Cмета № 3 |  Отопление и вентиляция  | 0.085  | 0.01  | 1.067  | 0.06  |   |   | 1.345  |
| 0.005  | 0.068  | 0.055  |   |  | 20  |
|  Cмета № 4 |  Электроснабжение  | 0.506  | 0.108  | 1.991  | 0.301  |   |   | 3.186  |
| 0.023  | 0.085  | 0.195  |   |  | 122  |
|  Cмета № 5 |  Внутренние сети связи  | 0.287  | 0.019  | 0.37  | 0.142  |   |   | 0.942  |
| 0.005  | 0.018  | 0.106  |   |  | 68  |
|   |  Итого по главе 2  |  2.129 |  0.153 |  5.271 |  1.207  |   |   |  10.226  |
|  0.036 |  0.331 |  1.135 |   |  |  515 |
|  |
|   |  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7  |  2.129 |  0.153 |  5.271 |  1.207  |   |   |  10.226  |
|  0.036 |  0.331 |  1.135 |   |  |  515 |
| ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |
|  П.29 ИНСТРУКЦИИ | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8.4 %\*0.8 К-т по приказу №270 =0.73 |  0.032 |  0.011 |  0.064 |   |   |   |  0.106  |
|  0.002 |   |   |   |  |  13 |
|  | в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 % |   |   |  0.016 |   |   |   |  0.016  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  Итого по главе 8  |  0.032 |  0.011 |  0.064 |   |   |   |  0.107  |
|  0.002 |   |   |   |  |  13 |
|   |  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8  |  2.161 |  0.164 |  5.335 |  1.207  |   |   |  10.333  |
|  0.038 |  0.331 |  1.135 |   |  |  528 |
| ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |
|  П.30.1 ИНСТРУКЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4.06 %\*0.8 К-т по приказу №270 =0.73 |  0.023 |  0.012 |  0.016 |   |   |   |  0.051  |
|  0.001 |   |   |   |  |  8 |
|  П.30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 % |   |   |   |   |   |  0.736 |  0.736  |
|   |   |   |   |  |   |
|  П.30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306 % |   |   |   |   |   |  0.032 |  0.032  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  Итого по главе 9  |  0.023 |  0.012 |  0.016 |   |   |  0.768 |  0.819  |
|  0.001 |   |   |   |  |  8 |
|   |  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  |  2.184 |  0.176 |  5.351 |  1.207  |   |  0.768 |  11.152  |
|  0.039 |  0.331 |  1.135 |   |  |  536 |
|  |  в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ  |   |   |  0.016 |   |   |   |  0.016  |
|   |   |   |   |  |   |
| ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА |
|  П.31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06 % |   |   |   |   |   |  0.118 |  0.118  |
|   |   |   |   |  |   |
|  П.31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2 % |   |   |   |   |   |  0.021 |  0.021  |
|   |   |   |   |  |   |
|  П.31.6 ИНСТРУКЦИИ (введен Постановлением МАиС РБ от 25.11.2013 №37) | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 0.12 % |   |   |   |   |   |  0.013 |  0.013  |
|   |   |   |   |  |   |
|  П.31.7 ИНСТРУКЦИИ (Введен Постановлением МАИС РБ от 24.11.2015 №35) | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.07 % |   |   |   |   |   |  0.008 |  0.008  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  Итого по главе 10  |   |   |   |   |   |  0.16 |  0.16  |
|   |   |   |   |  |   |
|  |
|   |  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11  |  2.184 |  0.176 |  5.351 |  1.207  |   |  0.928 |  11.312  |
|  0.039 |  0.331 |  1.135 |   |  |  536 |
|  П.33.1 ИНСТРУКЦИИ |  СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2.4 % |  0.052 |  0.004 |  0.128 |  0.029  |   |  0.022 |  0.271  |
|  0.001 |  0.008 |  0.027 |   |  |   |
|  |  ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ  |  2.236 |  0.18 |  5.479 |  1.236  |   |  0.95 |  11.583  |
|  0.04 |  0.339 |  1.162 |   |  |  536 |
|  П.33.2 ИНСТРУКЦИИ |  НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  |   |   |   |   |   |  2.313 |  2.313  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  . НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20 % |   |   |   |   |   |  2.313 |  2.313  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  |  2.236 |  0.18 |  5.479 |  1.236  |   |  3.263 |  13.896  |
|  0.04 |  0.339 |  1.162 |   |  |  536 |
|  П.33.3.1 ИНСТРУКЦИИ |  СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ  |   |   |   |   |   |  0.128 |  0.128  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  |  2.236 |  0.18 |  5.479 |  1.236  |   |  3.391 |  14.024  |
|  0.04 |  0.339 |  1.162 |   |  |  536 |
| П.33.3.2 ИНСТРУКЦИИ |  СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ  |   |   |   |   |   |  0.129 |  0.129  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН  |  2.236 |  0.18 |  5.479 |  1.236  |   |  3.52 |  14.153  |
|  0.04 |  0.339 |  1.162 |   |  |  536 |
|  П.34.1 ИНСТРУКЦИИ |  ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ  |   |   |  0.016 |   |   |   |  0.016  |
|   |   |   |   |  |   |
|   |  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ  |  2.236 |  0.18 |  5.479 |  1.236  |   |  3.52 |  14.153  |
|  0.04 |  0.339 |  1.162 |   |  |  536 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | А.Э.ГАПОНИК |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Главный инженер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Л.П.БАКУНОВИЧ |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | В.В.БАКУНОВИЧ |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |