Приложение №1

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: «Текущий ремонт жилых комнат №№ 10, 22, 44, 69, 72, 74, 84, 95, 96, 116, 121, 127, 131, 133, 136, 138, 147, 164, 171, 173, 174, 176 в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| Общестроительные работы | рубли | 37 683,00 | 2019 год |  |
| Июль | 20 000,00 |
| Август | 17 683,00 |
| итого |  | 37 683,00 |  | 37 683,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |