Приложение №3

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: «Текущий ремонт аудитории № 225 и части коридора 2-го этажа по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| Общестроительные работы | рубли | 191 144,00 | 2019 год |  |
| Ноябрь | 61 144,00 |
| Декабрь | 80 000,00 |
| 2020 год |  |
| Январь | 50 000,00 |
| итого |  | 191 144,00 |  | 191 144,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |