Приложение №2

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

На объекте: «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии № 2 по

ул. Доватора, 27 в г. Гродно»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии № 2 по  ул. Доватора, 27 в г. Гродно» | рубли | 36 000,00 | Февраль | 3 000,00 |
| Март | 17 000,00 |
| апрель | 16 000,0 |
| Итого: |  | 36 000,00 |  | **36 000,0** |

Заказчик Подрядчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/  м.п.  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2021 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п.  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |  |
|  |  |  |