Приложение №3

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: «Текущий ремонт по замене оконных блоков на объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (1 шт), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (7 шт), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (5 шт) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (20 шт)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| Общестроительные работы | рубли | 51780,00 | 2021 год |  |
| Июнь | 20000,00 |
| Июль | 20000,00 |
| Август | 11780,00 |
| ИТОГО: |  | 51780,00 |  | 51780,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |