**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

На объекте: «Текущий ремонт санузлов 1,4 этажей в учебном корпусе № 6

по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| «Текущий ремонт санузлов 1,4 этажей в учебном корпусе № 6 по  ул. Захарова, 32 в г. Гродно». | рубли | 67 600,00 | Март | 9 600,00 |
| Апрель | 38 000,00 |
| Май | 20 000 |
| Итого: |  | 67 600,00 |  | 67 600,00 |

Заказчик Подрядчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/  м.п.  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2022 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п.  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  |
|  |  |  |